## Slide 1
SAMITEX PLANTA - MODULO DE CORTE
Seguimiento de Fases
de Corte
Estado del sistema y proximos pasos para gerencia
Julio 2026
Confidencial - uso interno

## Slide 2
Que hace este modulo?
La OF ya esta activa y los insumos estan en planta.
Registrar si cada fase de corte se completo y cuando ocurrio
>
Se completo?
Estado por fase:
pendiente, en curso
o completada
O
Cuando empezo?
Fecha y hora de
inicio real grabadas
automaticamente
V
Cuando termino?
Fecha y hora de
fin real grabadas
automaticamente
Sin captura de datos por fase (eficiencia, temperatura, paquetes, QR). Solo: completado + tiempos.

## Slide 3
Diagnostico: que tan listo esta?
80%
del modulo ya esta
implementado
La infraestructura existe.
Solo faltan ajustes finales.
F1 - Tizado
90%
F2 - Tendido
90%
F3 - Corte
90%
F4 - Numerado
90%
F5 - Fusionado
90%
F6 - Calidad
80%
F7 - Habilitado
80%
Despacho Costura
0%

## Slide 4
Lo que ya funciona hoy
>
Iniciar fase
Boton por fase que graba la hora y fecha de inicio automaticamente
V
Completar fase
Endpoint que cierra la fase y registra la hora y fecha de fin
=
Pantalla en tiempo real
Estado visual: pendiente, en curso, completada, bloqueada
X
Bloqueo secuencial
No se puede iniciar la siguiente fase sin que la anterior este iniciada
||
Registro de paradas
Motivo, duracion y observaciones de cada interrupcion por fase
O
Semaforo de riesgo
Alerta cuando una OF esta en peligro de no llegar a la fecha APT
V Todo esto ya esta en produccion - no requiere desarrollo adicional

## Slide 5
3 brechas para completar el modulo
1
Completar una fase sin contar piezas
El flujo actual requiere seleccionar piezas y cantidades. Se necesita un boton que cierre la fase con un solo clic.
4 horas
Esfuerzo: Bajo
2
Evento de despacho a Costura
Cuando la ultima fase termina, no hay registro formal de cuando salieron las piezas ni quien las recibio en Costura.
1 dia
Esfuerzo: Bajo
3
Reporte diario automatico a Planeamiento
El avance existe en tiempo real, pero Planeamiento tiene que entrar al sistema. Falta envio automatico al cierre del dia.
1 dia
Esfuerzo: Bajo

## Slide 6
Plan de accion
Con 3 dias de trabajo el modulo llega al 95% de cumplimiento
Dia 1
Boton Marcar fase completa
Un clic cierra la fase y graba el tiempo de fin. El endpoint ya existe, solo se agrega el boton en la pantalla de seguimiento.
Dia 2
Evento Despacho a Costura
Boton en la OF completada que registra fecha, hora y quien despacho las piezas. Dos campos nuevos en la base de datos.
Dia 3
Reporte diario automatico a Planeamiento
Tarea programada a las 18:00 en el Bot de Telegram existente. Envia estado de cada OF activa con semaforo de riesgo.

## Slide 7
La infraestructura ya existe.
3 dias para completar el modulo.
Fases definidas - Tiempos reales - UI en tiempo real - Semaforo de riesgo
Lo que ya funciona
80%
En produccion hoy
3 brechas a completar
3 dias
Bajo esfuerzo
Meta tras los ajustes
95%
Modulo completo