SAMITEX PLANTA

Informe Ejecutivo del Sistema

Estado actual · Brechas identificadas · Plan de implementación

Área de Corte — Samitex S.A.C.

Junio 2026

| 17 Módulos implementados | 6 Módulos parciales / en curso | 7 Brechas pendientes |
| --- | --- | --- |

# 1. Contexto del Sistema

Samitex Planta es el sistema operativo de seguimiento del área de Corte. Está construido sobre FastAPI + SQL Server + Jinja2 y se despliega localmente en la planta. Su rol dentro del Plan Maestro es ser la capa de datos operativos que alimenta al Agente de Corte (sistema Atlastex, basado en DeepSeek / Obsidian).

El sistema gestiona el ciclo completo de las Órdenes de Fabricación (OF): desde su creación por Planeamiento hasta el cierre del habilitado hacia costura, pasando por las 9 fases del proceso de corte con control de tiempos, semáforo, paradas, documentos de gate y alertas por Telegram.

Stack tecnológico: Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy · SQL Server · Alembic · Jinja2 · xhtml2pdf · WebSocket · Telegram Bot API

Roles del sistema: ADMIN · PLANEADOR · UDP · COMERCIAL · COMERCIAL_MARCA · INGENIERIA · LOGISTICA · CALIDAD · SUPERVISOR_CORTE · GERENTE_PLANTA · JEFE_PLANTA · GERENCIA · SOLO_LECTURA

# 2. Inventario — Lo que el sistema YA tiene

✅ Implementado   🟡 Parcial / En curso   ❌ No implementado

| Estado | Módulo / Área | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Gestión de OFs | CRUD completo de Órdenes de Fabricación. Estados: BORRADOR → ACTIVA → EN_PROCESO → COMPLETADA / ANULADA. Tipo de prenda, tallas, cantidad, institución/marca. | of.py + models/of.py |
| ✅ | 9 Fases de Corte | F1 Tizado, F2 Tendido, F3 Corte, F4 Numerado, F8 Estampado, F9 Auditoría, F5 Fusionado, F6 Calidad, F7 Habilitado. Fecha programada vs real, horas de duración. | models/fase.py |
| ✅ | Semáforo de tiempos | VENCIDO / ALERTA / A_TIEMPO / OK_FECHA / OK_TARDE / SIN_FECHA. Calculado dinámicamente por fase y OF. | services/semaforo |
| ✅ | Registro de paradas | Paradas por fase con motivo, duración y observación. Vinculadas a la OF y la fase correspondiente. | models/of_fase_paradas |
| ✅ | Control de avance por pieza | avance_registros: progreso pieza a pieza por fase. Porcentaje calculado en tiempo real. | models/avance |
| ✅ | Gestión de piezas (OFPieza) | Piezas por OF: nombre, código SAP, material, cantidad, fusionado, estampado/bordado, orden. Autogeneradas desde plantilla al subir Ficha Técnica. | models/pieza.py |
| ✅ | Sistema de gates documentales | FICHA_TECNICA → HOJA_COSTOS → SOLPED_PRENDA / MUESTRA_APROBADA → cadena completa. Acceso controlado por rol (UDP, COMERCIAL_MARCA, LOGISTICA). | services/gate_service.py |
| ✅ | Tercerización (Plantas externas) | Envío y seguimiento de fases a plantas externas con trazabilidad de fechas y estado. | routers/plantas.py |
| ✅ | Dashboard y vistas de plan | Dashboard por rol, vista plan de corte con OFs activas, filtros por estado y semáforo. | routers/dashboard.py |
| ✅ | Reportes PDF | Generación de reportes PDF vía xhtml2pdf: resumen OF, KPIs, fases completadas, paradas. | routers/pdf_report.py |
| ✅ | Alertas Telegram | Bot Telegram para alertas automáticas: OF vencidas, fases retrasadas, paradas activas. | routers/telegram_bot.py |
| ✅ | Autenticación y roles | JWT httponly cookie + CSRF Double-Submit Cookie. Rate limiting en login (5 intentos / 5 min). 13 roles definidos. | routers/auth.py + core/csrf.py |
| ✅ | Panel de administración | Gestión de usuarios, roles, plantas, configuración del sistema. | routers/admin.py |
| ✅ | WebSocket tiempo real | Canal WS para actualizaciones en vivo del estado de OFs y fases desde el dashboard. | routers/ws.py |
| ✅ | Fichas de ingeniería (9 módulos) | SAM/cronometraje, paradas, muestreo de trabajo, tendido, calidad/FPY, OLE diario, fusionado params, habilitado cierre, Ishikawa 5 Porqués. | models/ingenieria.py + routers/ingenieria.py + static/fichas_ingenieria.html |
| ✅ | Migración Alembic | Historial completo de migraciones. Última revisión: ingenieria_tablas_v1 (sobre bloque2_duracion_horas). | migrations/versions/ |
| ✅ | Módulo comercial | Vista y gestión de OFs por cliente/marca para rol COMERCIAL y COMERCIAL_MARCA. | routers/comercial.py |

# 3. Módulos Parciales — Requieren completar

✅ Implementado   🟡 Parcial / En curso   ❌ No implementado

| Estado | Módulo / Área | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟡 | Fichas ing. → OF (FK real) | Las 9 tablas ing_ usan of_numero (String) para vincular a la OF. No hay FK real a ordenes_fabricacion.id. Los datos existen pero no son consultables de forma confiable por OF. | Agregar of_id INT FK nullable a todas las tablas ing_ |
| 🟡 | Consumo real de tela | ing_tendido_fichas captura largo, capas, ancho, % aprovechamiento y retazo_kg por tender. Pero no hay campo consolidado metros_consumidos_real en la OF ni cálculo acumulado. | Agregar campo calculado en OF o vista SQL |
| 🟡 | Habilitado → Costura (cierre formal) | La fase F7 existe y ing_habilitado_cierre captura prendas_cortadas, prendas_entregadas, kit_completo. Pero no genera un documento/reporte formal de entrega a costura. | Agregar endpoint PDF de cierre F7 |
| 🟡 | Catálogo de prendas | tipo_prenda hardcodeado como Enum (SACO, PANTALON, CAMISA, OTRO) en OFs y plantilla_piezas. Diseñado pero no implementado: tabla prendas_catalogo con fotos y piezas por prenda. | Tarea prioritaria diseñada y aprobada. Ver Fase B del plan. |
| 🟡 | Login móvil / ngrok | El sistema funciona en LAN. Acceso por ngrok falla porque el free tier intercepta fetch/XHR POST con página HTML de advertencia en lugar de reenviar al servidor. | Fix: agregar header ngrok-skip-browser-warning: true en login.html |
| 🟡 | Plantilla de piezas por tipo | PlantillaPieza usa Enum tipo_prenda para autogenerar piezas al subir Ficha Técnica. Con el catálogo nuevo deberá usar prenda_catalogo_id FK. | Depende del catálogo de prendas |

# 4. Brechas — Lo que el sistema NO tiene

Estas brechas fueron identificadas al cruzar el sistema con el Plan Maestro de Agentes IA (Jeruth) y el Informe de Alineación PlanMaestro vs. Atlastex (24/06/2026). Son los datos que el Agente de Corte necesita consumir y producir para generar valor real de MRP y trazabilidad.

| Estado | Módulo / Área | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟡 | Consumo real tela por OF | El agente de Corte necesita consumir este dato para calcular costo real vs teórico. La tela representa el 60-70% del costo de producción. | Alta prioridad — requiere FK tendido→OF + campo acumulado |
| 🟡 | % Eficiencia de tizado por OF | pct_aprovechamiento existe en ing_tendido_fichas por tender individual, pero no hay un % promedio ponderado consolidado a nivel OF para comparar vs estándar. | Cálculo acumulado, no nueva tabla |
| 🟡 | Reporte de paños/consumo real | El informe Atlastex identifica este reporte como salida clave del agente de Corte. Los datos están en ing_tendido_fichas pero no hay template PDF de este reporte. | Nuevo template PDF + endpoint |
| 🟡 | Catálogo de prendas con fotos | El flujo actual requiere que UDP llene códigos SAP al subir Ficha Técnica. El catálogo permitirá tener las piezas y códigos predefinidos, con imágenes de referencia. | Diseñado. Ver Fase B del plan. |
| 🟡 | Programa formal de corte | La vista de plan de corte lista OFs activas pero no genera una secuencia priorizada formal de qué tender primero considerando disponibilidad de tela, capacidad y fechas APT. | Requiere datos de disponibilidad de tela |
| 🟡 | Disponibilidad de tela (inventario) | El agente de Corte asume como input la disponibilidad de tela antes de iniciar la OF. Samitex Planta no tiene módulo de inventario de telas (vive en SAP o sistema de almacén). | Depende de integración SAP o módulo almacén — largo plazo |
| 🟡 | Agente de Tizado separado | El Plan Maestro define un agente independiente de Tizado con su propio flujo. Actualmente no hay flujo documentado ni agente. La eficiencia de tizado es crítica para el costo. | Atlastex: sin agente ni flujo. Alta prioridad estratégica. |

# 5. Plan de Implementación por Fases

El plan está ordenado por impacto y dependencias técnicas. Las fases A y B pueden ejecutarse en paralelo. La fase C depende de datos del Atlastex. La fase D es de largo plazo y depende de integraciones externas.

## FASE A — Conectar fichas de ingeniería a OFs (Prioridad: Alta | Riesgo: Bajo)

Sin esta conexión, los datos de tendido, habilitado y calidad son islas informativas. Con ella, el Agente de Corte puede consultar consumo real, FPY y OLE por OF de forma fiable.

| Fase | Tarea | Archivos Impactados | Esfuerzo | Riesgo | Prerrequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Agregar of_id FK a las 9 tablas ing_ | migrations/versions/20260624_ing_fk_of.py app/models/ingenieria.py | 2h | Bajo | Ejecutar reset_ofs.sql si hay datos de prueba |
| A2 | Actualizar routers/ingenieria.py para aceptar y guardar of_id | app/routers/ingenieria.py static/fichas_ingenieria.html | 1h | Bajo | A1 |
| A3 | Agregar campo metros_consumidos_real y pct_eficiencia_tizado a ordenes_fabricacion como campos calculados o vista SQL | migrations/versions/20260624_of_consumo.py app/models/of.py | 2h | Bajo | A1 |
| A4 | Fix ngrok para acceso móvil (1 línea) | app/templates/auth/login.html | 15min | Ninguno | - |
| A5 | Nuevo PDF: Reporte de paños/consumo real por OF | app/templates/pdf/reporte_tendido.html app/routers/pdf_report.py | 3h | Bajo | A1, A3 |
| A6 | Nuevo PDF: Cierre formal habilitado → costura (F7) | app/templates/pdf/cierre_habilitado.html app/routers/pdf_report.py | 2h | Bajo | A1 |

## FASE B — Catálogo de Prendas con Imágenes (Prioridad: Alta | Riesgo: Medio)

Reemplaza el Enum hardcodeado de tipo_prenda por un catálogo dinámico con fotos. UDP y COMERCIAL_MARCA crean variantes de prendas con sus piezas predefinidas. Planeamiento solo puede seleccionar del catálogo.

| Fase | Tarea | Archivos Impactados | Esfuerzo | Riesgo | Prerrequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Ejecutar reset_ofs.sql (limpiar OFs de prueba antes de migración) | reset_ofs.sql (nuevo script) | 30min | Alto* | Confirmar con equipo |
| B1 | Crear tabla prendas_catalogo (codigo, nombre, tipo_base, imagen_ruta, activo, creado_por_rol) | app/models/catalogo.py (NUEVO) migrations/versions/20260624_catalogo_prendas.py | 1h | Bajo | B0 |
| B2 | Modificar plantilla_piezas: DROP tipo_prenda Enum → ADD prenda_catalogo_id FK, ADD codigo_sap, ADD imagen_ruta | app/models/pieza.py migrations/ (en misma migración) | 1h | Medio | B1 |
| B3 | Modificar ordenes_fabricacion: tipo_prenda Enum → String(50), ADD prenda_catalogo_id FK nullable | app/models/of.py migrations/ (en misma migración) | 1h | Medio | B1 |
| B4 | Crear router catalogo.py con CRUD: listar, crear, editar, archivar prendas + piezas + fotos | app/routers/catalogo.py (NUEVO) | 4h | Medio | B1, B2 |
| B5 | Actualizar of_service.py: auto_generar_piezas usa prenda_catalogo_id en lugar de tipo_prenda Enum | app/services/of_service.py | 2h | Medio | B2, B3 |
| B6 | Actualizar routers/of.py: dropdown desde catálogo, restricción PLANEADOR no puede add/remove piezas | app/routers/of.py app/templates/of/crear.html | 3h | Medio | B4, B5 |
| B7 | Templates: lista catálogo (cards con foto), detalle prenda (piezas + imágenes), upload de fotos | app/templates/catalogo/ (NUEVO) static/uploads/prendas/ (NUEVO) | 4h | Bajo | B4 |
| B8 | Registrar router en main.py e incluir en menú de navegación | app/main.py app/templates/base.html | 30min | Bajo | B4 |

* Riesgo Alto en B0 por ser destructivo. Se requiere confirmación explícita del equipo antes de ejecutar.

## FASE C — Reportería e integración con Atlastex (Prioridad: Media | Riesgo: Bajo)

Una vez que los datos estén correctamente vinculados (Fase A), se puede exponer una API de consulta para que el Agente de Corte los consuma directamente.

| Fase | Tarea | Archivos Impactados | Esfuerzo | Riesgo | Prerrequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Endpoint GET /of/{id}/resumen-corte: consume tendido, calidad, paradas, OLE y habilitado en una sola respuesta JSON | app/routers/corte.py o nuevo analytics.py | 3h | Bajo | Fase A completa |
| C2 | Endpoint GET /of/{id}/kpis: FPY, OLE, % eficiencia tizado, prendas entregadas/cortadas, días de desvío | app/routers/analytics.py (NUEVO) | 2h | Bajo | A3, C1 |
| C3 | Dashboard de KPIs ejecutivos: OLE por fase, FPY por OF, tendencia de eficiencia tizado | app/templates/dashboard/kpis.html app/routers/dashboard.py | 4h | Bajo | C2 |
| C4 | Documentar API para Atlastex: endpoints disponibles, esquemas de respuesta, autenticación | docs/api_atlastex.md (NUEVO) | 2h | Ninguno | C1, C2 |

## FASE D — Largo plazo / Integración externa (Prioridad: Baja | Riesgo: Alto)

| Fase | Tarea | Archivos Impactados | Esfuerzo | Riesgo | Prerrequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Módulo de disponibilidad de tela (inventario): partidas, metros disponibles, asignación a OF | app/models/tela.py (NUEVO) app/routers/almacen.py (NUEVO) | 1-2 semanas | Alto | Definir fuente: SAP o módulo propio |
| D2 | Programa formal de corte: secuencia priorizada por disponibilidad tela + fecha APT + capacidad | app/services/programa_corte.py (NUEVO) | 1 semana | Alto | D1 + Fase B |
| D3 | Agente de Tizado: flujo documentado, ficha de tizado, eficiencia de marcada por talla/color | Nuevo módulo completo | 2-3 semanas | Alto | Definición funcional del área |

# 6. Resumen de Riesgos y Prerequisitos

| Componente | Estado | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| reset_ofs.sql (Fase B0) | ⚠️ Destructivo — requiere confirmación | Confirmar con Planeamiento que no hay OFs productivas antes de ejecutar |
| Migración Enum→String en OFs | ⚠️ Cambio de esquema activo | SQL Server permite ALTER COLUMN solo si no hay constrains activos. Probar en staging primero. |
| FK en tablas ing_ | ✅ Bajo riesgo — additive | Agregar columna nullable. No rompe nada existente. |
| Upload de imágenes (catálogo) | 🟡 Nuevo flujo — definir límites | Definir tamaño máximo, formato (jpg/png/webp) y ruta de almacenamiento (static/uploads/prendas/) |
| Acceso ngrok móvil | ✅ Fix puntual — 1 línea | Agregar 'ngrok-skip-browser-warning': 'true' al fetch de login.html |
| Integración Atlastex / SAP | ❌ Fuera del alcance actual | Requiere definición de contratos API con el equipo de Atlastex y acceso a SAP |

# 7. Próximos Pasos Recomendados

Orden sugerido para maximizar valor entregado con menor riesgo:

- Inmediato (hoy): Fix ngrok — 15 minutos, acceso móvil sin riesgos (Fase A4)

- Esta semana: Fases A1-A3 — conectar fichas de ingeniería a OFs con FK real. Esto desbloquea los reportes de consumo real de tela para el Agente de Corte.

- Esta semana: Fases A5-A6 — PDF de reporte de paños y cierre formal de habilitado. Cierran las dos salidas clave del Agente de Corte.

- Próxima semana: Fase B — Catálogo de prendas. Primero ejecutar reset_ofs.sql para limpiar datos de prueba, luego migración paso a paso.

- Mediano plazo: Fase C — Endpoints de consulta para Atlastex y dashboard de KPIs ejecutivos.

- Largo plazo: Fase D — Disponibilidad de tela, programa formal de corte y agente de Tizado. Requieren definición funcional del área y posible integración con SAP.

Documento generado automáticamente por el sistema de IA — Samitex Planta · Junio 2026